# S2A阶段项目时间安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时 间** | **工作安排** | **提交成果** | **备注** |
| 2014-10-27 | 确定各项目小组组长与组员 | 《项目开题报告》 | 将通过的《项目开题报告》文档打印装订成册提交 |
| 2014-10-31 | 审核项目需求分析与开发计划 | 《酒店管理系统需求分析与开发计划》  (第一版) |  |
| 22014-11-05 | 定稿项目需求分析与开发计划 | 《酒店管理系统需求分析与开发计划》  (第二版) | 将通过的《酒店管理系统需求分析与开发计划》文档打印装订成册提交 |
| 2014-11-15 | 审核项目详细设计 | 《酒店管理系统详细设计说明书》  (第一版) |  |
| 2014-11-19 | 定稿项目详细设计 | 《酒店管理系统详细设计说明书》  (第二版) | 将通过的《酒店管理系统详细设计说明书》文档打印装订成册提交 |
| 2014-12-1 | 审核项目实施情况 | 项目数据库文件及测试数据  项目可运行源代码程序 | 各组汇报项目进度，完成质量情况，落后及超前比例，项目困难等问题  对于进度过于落后的组别将实行每日检查汇报制度 |
| 2014-12-17 | 最终项目提交审核 | 项目数据库文件  项目源程序代码  《酒店管理系统测试分析报告》  《酒店管理系统使用说明书》  《酒店管理系统开发总结》 |  |
| 2014-12-18 | 项目项目提交 | 项目数据库文件  项目源程序代码  项目答辩PPT | 将通过的《酒店管理系统测试分析报告》  《酒店管理系统使用说明书》  《酒店管理系统开发总结》文档打印装订成册提交 |
| 2014-12-19 | 确定各组答辩时间地点及答辩评判老师 |  |  |
| 2014-12-20 | 项目答辩 |  |  |